Risk Management

Link bài đọc tham khảo

1. Kiến thức liên quan

- Quản lý rủi ro (Risk Management):
 Quá trình bao gồm bốn bước chính:

  - Xác định rủi ro (Risk Identification): Liệt kê các tình huống có thể phát sinh và ảnh hưởng đến dự án.

  - Đánh giá rủi ro (Risk Assessment): Phân tích định tính (Qualitative) và định lượng (Quantitative) để xác định Probability (xác suất xảy ra) và Impact (mức độ tác động).

  - Kế hoạch ứng phó rủi ro (Risk Response Planning): Chọn Response Strategy phù hợp:

    - Avoidance (Tránh): Loại bỏ nguyên nhân gốc.

    - Mitigation (Giảm thiểu): Giảm xác suất hoặc tác động.

    - Transfer (Chuyển giao): Bảo hiểm, hợp đồng với bên thứ ba.

    - Acceptance (Chấp nhận): Để xảy ra và chuẩn bị ứng phó.

  - Giám sát & Kiểm soát (Monitoring & Controlling): Theo dõi rủi ro, cập nhật Risk Register và điều chỉnh kế hoạch.

- Risk Register: Bảng tổng hợp mỗi rủi ro kèm Risk ID, mô tả, Probability, Impact, Score và Response.

- Scoring System (Hệ thống chấm điểm):

  - Xác suất (Probability): 1–5 (1: Very Low, 5: Very High)

  - Tác động (Impact): 1–5 (1: Insignificant, 5: Catastrophic)

  - Risk Score: Probability × Impact → ưu tiên ứng phó với score cao.

- Risk Matrix (Ma trận rủi ro):
 Ma trận 5×5 giúp trực quan hoá mối quan hệ giữa xác suất và tác động, định vị rủi ro vào các vùng Màu Xanh (chấp nhận), Vàng (giảm thiểu), Đỏ (ưu tiên xử lý).

2. Mẫu trả lời (Tiếng Anh)

Risk Assessment for the Website Redesign Project (XYZ Corp)
 Scoring System:

- Probability (P): 1 = Very Low (<10%), 2 = Low (10–30%), 3 = Medium (30–60%), 4 = High (60–80%), 5 = Very High (>80%)

- Impact (I): 1 = Insignificant (<1% cost/time), 2 = Minor (1–5%), 3 = Moderate (5–10%), 4 = Major (10–20%), 5 = Catastrophic (>20%)

- Risk Score: P × I

| Risk | P (1–5) | I (1–5) | Score | Response Strategy & Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scope Creep: Uncontrolled addition of features beyond baseline requirements. | 4 | 4 | 16 | Mitigation: Enforce strict Change Control; require formal approval for new features; freeze scope after Design Sign-off. |
| Key Staff TurnoverLoss of critical UX/Dev team members mid-project. | 3 | 5 | 15 | Mitigation & Transfer: Cross-train team; maintain a bench of contractors; include turnover clauses in vendor contracts; document knowledge continuously. |
| Legacy System Integration IssuesUnexpected API incompatibilities. | 3 | 4 | 12 | Avoidance & Mitigation: Prototype integration in Sprint 1; allocate buffer time; engage legacy-system SME early; purchase support SLA if needed. |

Explanation of Responses:

- Scope Creep (Score 16): Với xác suất và tác động đều cao, cần ưu tiên triển khai quy trình Change Control chặt chẽ và đóng băng yêu cầu sau giai đoạn thiết kế để tránh trễ tiến độ và tăng ngân sách.

- Key Staff Turnover (Score 15): Duy trì khả năng luân chuyển công việc (cross-training) và hợp đồng vendor kèm điều khoản bảo đảm nguồn lực, giảm rủi ro thiếu kỹ năng.

- Legacy System Integration (Score 12): Thực hiện early prototype để phát hiện sớm vấn đề tích hợp, thêm dự phòng thời gian và chuyên gia hỗ trợ để giảm thiểu gián đoạn.

This risk register, with clear scoring and response strategies, ensures that the team can proactively manage the most critical threats to the project’s success.